郑州西亚斯学院毕业论文（设计）任务书

| 姓名 |  | 陈朝阳 |  | 学号 | 2022102310196 |  | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：基于Android 的校园“知乎”问答社区的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究（设计）目的与任务 本研究面向校园场景，设计并实现一套高效、易用、可扩展的 Android 客户端问答社区及其后端服务，构建端到端的前后端分离解决方案。通过移动端友好的人机交互设计、分布式存储与高效推荐算法，显著提升提问、回答、评论、关注、收藏等核心交互的响应速度、准确性与用户参与度。结合校园特征需求（课程相关问答、学术讨论、活动通知、院系信息、校园服务与制度公告等），实现多维度主题建模、智能分类与精准匹配，提升知识发现效率与信息传播效果。 需求分析与场景建模：调研学生、教师、管理员等不同角色的使用习惯与权限需求，梳理关键用例、数据治理与隐私边界，为功能设计与性能目标奠定基础。 - 架构设计与技术路线：采用前后端分离的多层架构，客户端采用 MVVM/分层模式，后端以微服务方式部署，选型关系型数据库与分布式缓存、向量检索与全文检索并存的解决方案，确保高并发下的低延迟与可扩展性。 - 核心模块实现：实现问答全流程（提问、回答、编辑、撤回、草稿、标签管理、审核流）、检索与推荐（关键字、标签、话题、个人兴趣的混合推荐）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究（设计）目的与任务 1. 实验与数据要求：需开展功能、性能与用户三类实验。功能测试用JUnit+Espresso记录通过率；性能测试以JMeter模拟100并发，采集接口响应时间、CPU/内存占用；用户实验招募30名在校生，基于SUS量表与访谈获取满意度与行为数据，A/B对比推荐算法对点击率的提升，所有原始日志、问卷、SQL导出文件留存备份，确保过程可复现、数据真实有效。 2. 研究方法：综合文献研究、软件工程与实验研究。前期通过CNKI、IEEE/ACM检索近5年移动问答社区、推荐系统、Android架构论文，完成综述；采用敏捷迭代，用UML与用例图进行需求建模；通过控制变量法设计消融实验，分别验证推荐模块、缓存策略、UI优化对互动量与响应速度的影响；结合定量统计与定性访谈全面评估系统性能。 3. 参考文献要求：须引用近5年中外文献≥12篇，其中SCI/EI英文文献≥2篇，主题涵盖Android Jetpack、校园社交用户行为，统一采用GB/T 7714格式，禁止抄袭，在正文引用处上标标注。 4. 设计技术要求：客户端基于Android Studio，采用MVVM+Jetpack组件（Room、LiveData、ViewModel）实现模块化；网络层用Retrofit+OkHttp，图片加载用Glide缓存；后端Spring Boot+MySQL；全部代码按阿里巴巴Java/Android手册命名与注释，Git版本管理。 5. 论文撰写要求：严格依照学校模板，不少于1.5万字，含中英文摘要、引言、相关工作、需求分析、系统设计、实现、实验、结论与展望、参考文献和附录，图表清晰、公式编号、引用规范，按时提交初稿、定稿与查重报告。 6. 答辩准备要求：制作15页PPT，突出研究背景、系统架构、核心功能、实验结果与创新点；录制3分钟演示视频；准备精简项目报告与Q&A清单，能准确回答专家关于推荐冷启动、隐私保护、性能优化等问题。 7. 注意事项：开发测试保持设备与环境一致，禁止篡改实验数据；遵循软件工程规范，敏感数据脱敏，接口防SQL注入与XSS；所有材料按时提交，格式与内容符合学校要求，延期需提前报备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 起止日期 |  |  | 主要任务 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2025年10月20日-2025年11月9日 | 完成校园用户问卷、竞品分析，撰写需求规格说明书,完成系统架构原型、UML用例图，提交开题报告并参加答辩。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2025年11月10日-2025年12月20日 | 搭建Android Studio + Spring Boot + MySQL + Redis开发环境；完成用户注册/登录、JWT认证、提问/回答、点赞/收藏等核心模块编码与单元测试。 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 2025年12月21日-2026年1月31日 | 实现协同过滤+内容混合推荐，A/B测试验证点击率提升≥20%；完成100并发JMeter压测，优化平均响应时间<800 ms，提交中期检查报告。 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 2026年2月1日-2026年3月15日 | 完成Material Design风格UI、实时通知、标签管理；进行功能、性能、兼容性及用户SUS满意度测试，修复缺陷并冻结代码。 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 2026年3月16日-2026年4月5日 | 根据测试反馈优化缓存与线程池；撰写不少于1.5万字论文，查重≤15%；制作答辩PPT、演示视频和Q&A清单，参加毕业答辩并提交全部材料。 |  |  |  |  |
| 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 专业负责人签字： 年 月 日 |  |  |